J-03  |  CLINIQUE DU LITIGE

# AIDE-MÉMOIRE

Piloter un litige sans confondre technique, preuve et droit

Format — 6 fiches opérationnelles ¦ usage numérique ou imprimé

CIBLE relie contrat ou qualité, inexécution alléguée, bordereau, limite à vérifier et effet demandé. Le compas compare échange direct, conciliation, médiation et transaction.

Séparer le fait, la prétention, la preuve, la question, l'urgence et le relais ; ne jamais transformer l'orientation pédagogique en stratégie juridique.

# 1 — Nommer l'état du dossier

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| désaccord | positions divergentes |
| réclamation | effet demandé |
| amiable assisté | accord recherché |
| instruction | preuve à conserver |
| instance au fond | prétentions jugées |
| exécution | suite à la décision |

Six cartes distinguent désaccord, réclamation, amiable assisté, mesure d'instruction, instance au fond et exécution. Chaque état est relié à une prétention, une preuve, une urgence et un décideur.

# 2 — Relier PREUVE–PRÉTENTION

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Prétention | demande ou défense |
| Faits | éléments nécessaires |
| Pièces | disponibles et manquantes |
| Décideur | personne compétente |

La matrice relie prétention, faits nécessaires, pièces disponibles ou manquantes et personne compétente. Le contrôle PIC vérifie pièce, intégrité et contradiction.

# 3 — Appliquer PIC

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Pièce | origine, auteur, date, version, localisation |
| Intégrité | original et transformations |
| Contradiction | bordereau, destinataires, délai et réponse |

# 4 — Rédiger CIBLE

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| C | contrat / qualité — émetteur, destinataire, marché et pouvoir |
| I | inexécution alléguée — faits observés, dates et urgence |
| B | bordereau — pièces indexées, versions et lacunes |
| L | limite temporelle — point de départ et effet à faire vérifier |
| E | effet demandé — action précise, réponse et échéance candidate |

CIBLE relie contrat ou qualité, inexécution alléguée, bordereau, limite à vérifier et effet demandé. Le compas compare échange direct, conciliation, médiation et transaction.

# 5 — Missionner et traiter les dires

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| FAITS | constater et localiser |
| CAUSES | tester des hypothèses |
| TRAVAUX | décrire les scénarios |
| DIRE | identifier, répondre, réserver, tracer |

La mission technique distingue faits, causes et travaux. Le registre DIRE–RÉPONSE trace auteur, date, pièce, question, réponse, réserve et état. Quatre calendriers restent séparés.

# 6 — Séparer les quatre calendriers

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| contrat / garanties | marchés, réception, réserves — juriste / assureur |
| preuve / expertise | état, constat, mesure, dires — expert / conseil |
| prescription / forclusion | points de départ candidats — juriste |
| procédure / exécution | saisine, décision, notification — avocat / commissaire |

Phrase témoin — Orée, terrasse : une infiltration et une restriction d'usage sont signalées après réception. Leur localisation, leur évolution, les contrats, réserves, versions de plans, causes, travaux urgents, prétentions et délais restent à établir ; les originaux doivent être préservés et les choix procéduraux transmis au juriste.