M-02  |  CLINIQUE DE L'ARBITRAGE

# AIDE-MÉMOIRE

Préparer un arbitrage sans confondre les fonctions

Format — 6 fiches opérationnelles ¦ usage numérique ou imprimé

SORTIE-6 distingue sentence, notification, autorité, exequatur, recours et exécution ; BASCULE 2027 sépare règle actuelle et future.

Le droit présenté est celui vérifié au 28 août 2026. La réforme future est isolée dans BASCULE 2027 et n'est pas appliquée par anticipation.

# 1 — Orienter avec DÉCIDE

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| juge étatique | décider selon sa compétence — urgence et exécution propres |
| arbitrage | faire trancher par un tribunal privé — consentement et convention |
| médiation | construire un accord — le tiers ne tranche pas |
| conciliation | rechercher un accord — cadre distinct |
| audience amiable | négocier avec un juge dédié — instance judiciaire |
| procédure participative | négocier ou préparer avec avocats — convention et durée |
| expertise | éclairer une question de fait — ne décide pas le droit |

DÉCIDE relie décision, éligibilité, consentements, intervenants, données et exécution avant le choix d'une voie.

# 2 — Lire MAP-C

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| marché principal | MOA / groupement ¦ conception-réalisation ¦ arbitrage institutionnel |
| maîtrise d'œuvre | MOA / architecte ¦ conception et suivi ¦ conciliation préalable |
| sous-traité façade | groupement / façadier ¦ fixation et étanchéité ¦ juge étatique |
| fourniture | groupement / fournisseur ¦ équipements ¦ arbitrage résumé |
| maintenance | MOA / mainteneur ¦ entretien ¦ mécanisme à relire |

MAP-C relie l'opération Calepin à cinq contrats synthétiques dont les mécanismes de différend ne sont pas identiques.

# 3 — Constituer et cadrer

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| arbitre unique juriste | procédure / droit — relation institutionnelle déclarée |
| arbitre ingénieur | façade / essais — mission passée à examiner |
| collège mixte | droit + technique + international — trois déclarations |
| institution | administration — ne tranche pas |
| expert de partie | analyse technique — n'est pas arbitre |
| expert du tribunal | éclairage confié — indépendance à organiser |

# 4 — Construire la preuve

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| ouverture ciblée | trajet de l'eau — convocation, photo, prélèvement |
| arrosage | performance d'une zone — état initial, séquence, arrêt |
| relevé dimensionnel | écarts — instrument, maillage, brut |
| zone pilote | faisabilité de reprise — protocole, critère, contrôle |

La chaîne fait-question-preuve-décision précède la matrice prétention-fait-preuve-réponse.

# 5 — Préparer SORTIE-6

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| sentence | texte et dispositif — tribunal |
| notification | mode, date, destinataire — conseil |
| autorité | contestation tranchée — conseil |
| exequatur | ordonnance et territoire — juridiction compétente |
| recours | voie, motif, notification — conseil |
| exécution | actifs, pays, mesures — stratégie d'exécution |

SORTIE-6 distingue sentence, notification, autorité, exequatur, recours et exécution ; BASCULE 2027 sépare règle actuelle et future.

# 6 — Dater BASCULE 2027

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| convention | date de conclusion — règle liée à la convention |
| tribunal | date de constitution — règle liée à la constitution |
| sentence | date de rendu — règle liée à la sentence |
| siège | France / autre — régime et juridiction |
| nature | interne / internationale — texte applicable |
| action | relecture datée — actuelle / future / transition |

Phrase témoin — Calepin : plusieurs contrats, des désordres et une dépose urgente sont signalés. Consentement, compétence, preuve, responsabilité, recours et exécution restent à établir ; la réforme du 6 août 2026 n'est pas appliquée avant sa date.