M-01  |  CLINIQUE DE LA MÉDIATION

# CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de l'opération Lisière

Format — 6 ensembles matérialisés ¦ scénario entièrement synthétique ¦ réponses personnelles

CADRE relie contexte, acteurs, droits disponibles, risques et échéances. Le triangle des pouvoirs sépare participer, négocier et engager.

Séparer le processus, la technique, le droit et la décision ; ne jamais présenter une simulation pédagogique comme une médiation ou un accord réels.

Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune donnée personnelle, pièce réelle, norme, contrat type, accord ou guide protégé.

# Ensemble 1 — Sept voies et quatre fonctions

Sept cartes distinguent négociation, conciliation, médiation, audience de règlement amiable, expertise, arbitrage et jugement. Le médiateur facilite sans expertiser ni trancher.

| ID | Voie / rôle | Fonction | Porteur | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | négociation | échange direct | parties | pas de tiers conducteur |
| V02 | conciliation | recherche amiable | juge / conciliateur | tiers distinct du médiateur |
| V03 | médiation | processus structuré | médiateur | n'impose pas la solution |
| V04 | audience amiable | règlement assisté | juge dédié | cadre judiciaire propre |
| V05 | expertise | éclairer un fait | technicien | ne tranche pas le droit |
| V06 | arbitrage | faire trancher | arbitre | pouvoir issu de la convention |
| V07 | jugement | faire trancher | juge | décision juridictionnelle |

# Profils et limites — suite

| ID | Voie / rôle | Fonction | Porteur | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | médiateur | tenir le processus | impartialité | ni expert ni conseil |
| R02 | expert bâtiment | éclairer la faisabilité | constats et hypothèses | ni faute ni droit |
| R03 | juriste / avocat | borner les effets | droits, délais, écrit | ne fabrique pas le fait |
| R04 | décideur | engager l'organisation | mandat et ressources | ne remplace pas la preuve |
| R05 | assureur / tiers | contribuer selon son champ | décision propre | présence à vérifier |

| ID | Demande Lisière | Fonction | Conduite prudente |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | stabiliser l'infiltration | urgence / technique | décider hors médiation si nécessaire |
| D-02 | comprendre la cause | expertise | commander un éclairage borné |
| D-03 | analyser une clause | droit | transmettre au conseil |
| D-04 | rétablir le dialogue | médiation | cadrer la participation |
| D-05 | comparer trois reprises | technique + décision | appliquer 5D |
| D-06 | préserver une preuve | mesure / conservation | ne pas attendre par principe |
| D-07 | décider qui paie | droit + décision | ne pas demander au médiateur de trancher |
| D-08 | rendre l'accord exécutoire | droit | choisir l'instrument approprié |
| D-09 | contrôler la reprise | technique + suivi | définir preuve et issue |

Pour les neuf demandes, justifiez la ou les voies à combiner et nommez la limite de chaque intervenant.

# Ensemble 2 — Dossier synthétique Lisière

Opération synthétique — Réhabilitation fictive d'un ensemble mixte, infiltrations, teinte contestée, retard, urgence conservatoire et demandes croisées. Tous les acteurs, documents, actes, dates et montants sont inventés.

| Repère | Événement | Signal | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| LI-01 | proposition trop large | tout régler en une phrase | appliquer CADRE |
| LI-02 | représentant sans pouvoir | plafond financier absent | compléter le triangle |
| LI-03 | 80 pièces | aucun index | sélectionner quinze pièces |
| LI-04 | photographie double | deux versions divergentes | tracer origine et transformation |
| LI-05 | fuite active | aggravation possible | séparer urgence et solution |
| LI-06 | secret absolu demandé | règle de circulation inconnue | ouvrir le sas |
| LI-07 | cause à trancher | médiateur sommé d'expertiser | commander l'éclairage |
| LI-08 | reprise incomplète | accès et contrôle absents | appliquer 5D |
| LI-09 | accord de principe | calendrier et pouvoirs absents | appliquer ACCORD |
| LI-10 | écart d'exécution | preuve de bonne fin absente | ouvrir SUIVI |

# Index des pièces candidates — 01 à 10

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | GOUV-01 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décideur / mandat | socle commun |
| DOC-02 | GOUV-02 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-03 | GOUV-03 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décideur / mandat | socle commun |
| DOC-04 | GOUV-04 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-05 | GOUV-05 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-06 | GOUV-06 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-07 | GOUV-07 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-08 | GOUV-08 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-09 | GOUV-09 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |
| DOC-10 | GOUV-10 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décideur / mandat | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 11 à 20

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-11 | CONT-01 | contrats et missions fictifs | V1 | fictif | périmètre / qualité | socle commun |
| DOC-12 | CONT-02 | contrats et missions fictifs | V2 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-13 | CONT-03 | contrats et missions fictifs | V3 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-14 | CONT-04 | contrats et missions fictifs | V1 | fictif | périmètre / qualité | socle commun |
| DOC-15 | CONT-05 | contrats et missions fictifs | V2 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-16 | CONT-06 | contrats et missions fictifs | V3 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-17 | CONT-07 | contrats et missions fictifs | V1 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-18 | CONT-08 | contrats et missions fictifs | V2 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-19 | CONT-09 | contrats et missions fictifs | V3 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |
| DOC-20 | CONT-10 | contrats et missions fictifs | V1 | fictif | périmètre / qualité | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 21 à 30

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-21 | TECH-01 | constats et hypothèses techniques | V1 | fictif | fait / limite | socle commun |
| DOC-22 | TECH-02 | constats et hypothèses techniques | V2 | fictif | fait / limite | socle commun |
| DOC-23 | TECH-03 | constats et hypothèses techniques | V3 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-24 | TECH-04 | constats et hypothèses techniques | V1 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-25 | TECH-05 | constats et hypothèses techniques | V2 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-26 | TECH-06 | constats et hypothèses techniques | V3 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-27 | TECH-07 | constats et hypothèses techniques | V1 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-28 | TECH-08 | constats et hypothèses techniques | V2 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-29 | TECH-09 | constats et hypothèses techniques | V3 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |
| DOC-30 | TECH-10 | constats et hypothèses techniques | V1 | fictif | fait / limite | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 31 à 40

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-31 | PHOT-01 | photographies et plans versionnés | V1 | fictif | origine / localisation | socle commun |
| DOC-32 | PHOT-02 | photographies et plans versionnés | V2 | fictif | origine / localisation | socle commun |
| DOC-33 | PHOT-03 | photographies et plans versionnés | V3 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-34 | PHOT-04 | photographies et plans versionnés | V1 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-35 | PHOT-05 | photographies et plans versionnés | V2 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-36 | PHOT-06 | photographies et plans versionnés | V3 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-37 | PHOT-07 | photographies et plans versionnés | V1 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-38 | PHOT-08 | photographies et plans versionnés | V2 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-39 | PHOT-09 | photographies et plans versionnés | V3 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |
| DOC-40 | PHOT-10 | photographies et plans versionnés | V1 | fictif | origine / localisation | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 41 à 50

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-41 | CHRO-01 | chronologie et correspondances | V1 | fictif | date / auteur | socle commun |
| DOC-42 | CHRO-02 | chronologie et correspondances | V2 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-43 | CHRO-03 | chronologie et correspondances | V3 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-44 | CHRO-04 | chronologie et correspondances | V1 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-45 | CHRO-05 | chronologie et correspondances | V2 | fictif | date / auteur | socle commun |
| DOC-46 | CHRO-06 | chronologie et correspondances | V3 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-47 | CHRO-07 | chronologie et correspondances | V1 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-48 | CHRO-08 | chronologie et correspondances | V2 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-49 | CHRO-09 | chronologie et correspondances | V3 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |
| DOC-50 | CHRO-10 | chronologie et correspondances | V1 | fictif | date / auteur | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 51 à 60

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-51 | COUT-01 | devis et chiffrages fictifs | V1 | fictif | base / exclusion | socle commun |
| DOC-52 | COUT-02 | devis et chiffrages fictifs | V2 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-53 | COUT-03 | devis et chiffrages fictifs | V3 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-54 | COUT-04 | devis et chiffrages fictifs | V1 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-55 | COUT-05 | devis et chiffrages fictifs | V2 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-56 | COUT-06 | devis et chiffrages fictifs | V3 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-57 | COUT-07 | devis et chiffrages fictifs | V1 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-58 | COUT-08 | devis et chiffrages fictifs | V2 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-59 | COUT-09 | devis et chiffrages fictifs | V3 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |
| DOC-60 | COUT-10 | devis et chiffrages fictifs | V1 | fictif | base / exclusion | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 61 à 70

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-61 | URGE-01 | urgence et mesures conservatoires | V1 | fictif | état avant / après | socle commun |
| DOC-62 | URGE-02 | urgence et mesures conservatoires | V2 | fictif | état avant / après | socle commun |
| DOC-63 | URGE-03 | urgence et mesures conservatoires | V3 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-64 | URGE-04 | urgence et mesures conservatoires | V1 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-65 | URGE-05 | urgence et mesures conservatoires | V2 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-66 | URGE-06 | urgence et mesures conservatoires | V3 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-67 | URGE-07 | urgence et mesures conservatoires | V1 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-68 | URGE-08 | urgence et mesures conservatoires | V2 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-69 | URGE-09 | urgence et mesures conservatoires | V3 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |
| DOC-70 | URGE-10 | urgence et mesures conservatoires | V1 | fictif | état avant / après | disponible sur demande |

# Index des pièces candidates — 71 à 80

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage | Sélection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-71 | SORT-01 | options, accord et suivi | V1 | fictif | décision / preuve | socle commun |
| DOC-72 | SORT-02 | options, accord et suivi | V2 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-73 | SORT-03 | options, accord et suivi | V3 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-74 | SORT-04 | options, accord et suivi | V1 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-75 | SORT-05 | options, accord et suivi | V2 | fictif | décision / preuve | socle commun |
| DOC-76 | SORT-06 | options, accord et suivi | V3 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-77 | SORT-07 | options, accord et suivi | V1 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-78 | SORT-08 | options, accord et suivi | V2 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-79 | SORT-09 | options, accord et suivi | V3 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |
| DOC-80 | SORT-10 | options, accord et suivi | V1 | fictif | décision / preuve | disponible sur demande |

Contrôlez les quinze pièces du socle commun, proposez les substitutions utiles et reliez les quatre-vingts candidates aux dix événements.

# Ensemble 3 — Préflight CADRE et pouvoirs

CADRE relie contexte, acteurs, droits disponibles, risques et échéances. Le triangle des pouvoirs sépare participer, négocier et engager.

| ID | Situation | Feu | Conduite |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | fuite active | orange | sécuriser et conserver avant de poursuivre |
| S-02 | décideur absent | orange | obtenir le pouvoir utile |
| S-03 | droit indisponible | rouge | retirer l'objet du champ négociable |
| S-04 | faits discutés mais documentables | vert | indexer puis travailler |
| S-05 | preuve susceptible de disparaître | orange | examiner la conservation sans attendre |

# Triangle des pouvoirs — huit acteurs

| Acteur | Participer | Négocier | Engager | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maître d'ouvrage | oui | selon délégation | selon mandat | financement |
| entreprise générale | oui | marge à fixer | direction | sous-traitants |
| façadier | oui | sur technique | limité | marché propre |
| étancheur | oui | sur technique | limité | accès / planning |
| maître d'œuvre | oui | proposer | non financier | mission |
| assureur | selon accord | selon dossier | décision interne | garantie non déduite |
| occupant | oui | sur contraintes | non contractuel | accès |
| conseil | oui | assister | selon mandat | actes et droits |

Pour chaque acteur, citez le document ou la décision qui établirait son pouvoir et le besoin éventuel de ratification.

# Ensemble 4 — Dossier commun et sas

Le dossier commun sépare faits et pièces, hypothèses et contestations, puis questions réservées. Le sas classe l'information comme antérieure, commune, séparée ou externe.

| ID | Titre | Date | Auteur | Origine | Version | Objet | Localisation | Catégorie | Destinataire | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | pièce commune 01 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-03 | pièce commune 02 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-11 | pièce commune 03 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-14 | pièce commune 04 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-21 | pièce commune 05 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-22 | pièce commune 06 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-31 | pièce commune 07 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-32 | pièce commune 08 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-41 | pièce commune 09 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-45 | pièce commune 10 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-51 | pièce commune 11 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-61 | pièce commune 12 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-62 | pièce commune 13 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-71 | pièce commune 14 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |
| DOC-75 | pièce commune 15 | fictive | acteur à nommer | index | à fixer | décision à relier | Lisière | commun | participants | ouvert |

# Incidents de confidentialité

| ID | Information | Catégorie | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | photo antérieure | antérieur | conserver son régime et sa source |
| I-02 | chronologie validée | commun | versionner et partager |
| I-03 | chiffrage remis seul | séparé | négocier une information diffusable |
| I-04 | question au technicien | externe | fixer destinataire, finalité et accord |

Complétez le journal de diffusion avec origine, version, destinataire, finalité, accord et limite pour les quatre incidents.

# Ensemble 5 — P-I-O-C, éclairages et 5D

La chaîne va de P-I-O-C aux voies technique, droit et décision, puis aux 5D, à ACCORD et à SUIVI. Chaque option reste non engagée avant son test.

| ID | Position | Intérêt à vérifier | Option | Critère |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | tout reprendre | continuité d'exploitation | zone pilote | contrôle de bonne fin |
| P-02 | refuser tout surcoût | maîtriser l'exposition | plafond / cofinancement | base chiffrée |
| P-03 | livrer immédiatement | tenir l'engagement client | phasage | jalons réalistes |
| P-04 | attendre l'assureur | préserver la couverture | décision réversible | urgence distincte |
| P-05 | changer la teinte | obtenir un aspect acceptable | zone témoin | critère observable |
| P-06 | fermer le local | éviter l'aggravation | protection partielle | sécurité / accès |
| P-07 | faire trancher la cause | réduire l'incertitude | éclairage ciblé | question mesurable |
| P-08 | clore définitivement | obtenir de la prévisibilité | clôture par objets | preuve d'exécution |

# Commandes TECHNIQUE–DROIT–DÉCISION

| Voie | Question | Destinataire | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNIQUE | localiser les entrées d'eau | expert bâtiment | constats, hypothèses, limites |
| TECHNIQUE | tester la zone pilote | technicien | protocole et critère de bonne fin |
| DROIT | analyser l'effet d'une modification | juriste / avocat | droits et instrument de sortie |
| DÉCISION | autoriser le financement | mandataire habilité | montant, condition, date |

# Comparaison des trois scénarios par les 5D

| Scénario | Description | Données | Délais | Dépendances | Décideur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | protection immédiate | accès / photos | 48 h + contrôle | occupant / météo | MOA |
| B | zone pilote de reprise | plan / produit / autorisation | 2 semaines | assureur / façadier | MOA + entreprise |
| C | reprise étendue par phases | résultat pilote / budget | 6 semaines | approvisionnement / exploitation | comité habilité |

Améliorez chaque scénario sans le transformer en engagement ; signalez l'éclairage et le pouvoir encore manquants.

# Ensemble 6 — ACCORD–SUIVI

| Repère | Champ | Contenu attendu |
| --- | --- | --- |
| A | acteurs | qualité, représentation, pouvoir |
| C | contenu | ouvrage, zone, action, exclusion |
| C | conditions | préalables, financement, autorisations |
| O | obligations | qui fait quoi et avec quelle preuve |
| R | repères | dates, jalons, contrôle, écart |
| D | documents | plans, versions, annexes, diffusion |
| + | relais juridique | qualification et rédaction par personne habilitée |

| ID | Séquence | Unité de preuve | Interlocuteur | Vérification | Issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | protection | photos avant / après | conducteur travaux | absence d'aggravation | poursuivre / corriger |
| S-02 | zone pilote | protocole et relevé | technicien | critère atteint | étendre / revoir |
| S-03 | reprise | PV de contrôle | MOE / expert | bonne fin bornée | clore l'objet |
| S-04 | écart | signalement daté | référent désigné | qualification partagée | corriger / escalader |

Produisez la note finale Lisière : carte des voies, CADRE, pouvoirs, dossier commun, sas, P-I-O-C, quatre commandes, trois scénarios 5D et ACCORD–SUIVI.