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MAP-C relie l'opération Calepin à cinq contrats synthétiques dont les mécanismes de différend ne sont pas identiques.



Le droit présenté est celui vérifié au 28 août 2026. La réforme future est isolée dans BASCULE 2027 et n'est pas appliquée par anticipation.
	Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives. N'ajoutez aucune pièce réelle, donnée personnelle, clause, sentence, norme ou guide protégé.



Ensemble 1 — Comparer les voies avec DÉCIDE
	[image: ]
DÉCIDE relie décision, éligibilité, consentements, intervenants, données et exécution avant le choix d'une voie.



	ID
	Voie
	Fonction
	Limite

	V01
	juge étatique
	décider selon sa compétence
	urgence et exécution propres

	V02
	arbitrage
	faire trancher par un tribunal privé
	consentement et convention

	V03
	médiation
	construire un accord
	le tiers ne tranche pas

	V04
	conciliation
	rechercher un accord
	cadre distinct

	V05
	audience amiable
	négocier avec un juge dédié
	instance judiciaire

	V06
	procédure participative
	négocier ou préparer avec avocats
	convention et durée

	V07
	expertise
	éclairer une question de fait
	ne décide pas le droit



Douze décisions Calepin
	ID
	Décision
	Fonction
	Sortie

	D-01
	sécuriser les locaux
	urgence
	mesure réversible

	D-02
	préserver les indices avant dépose
	preuve
	protocole contradictoire

	D-03
	obtenir des fichiers du fournisseur
	tiers
	demande précise

	D-04
	trancher le coût de reprise
	sentence ou jugement
	preuve chiffrée

	D-05
	tester une réparation pilote
	accord partiel
	critère de bonne fin

	D-06
	coordonner plusieurs contrats
	procédure
	MAP-C et conseil

	D-07
	faire exécuter la décision
	SORTIE-6
	territoires et actifs

	D-08
	préparer la bascule réglementaire
	veille
	dates et texte

	D-09
	négocier pendant la procédure
	passerelle
	fonctions séparées

	D-10
	qualifier la responsabilité
	droit et décision
	personnes habilitées

	D-11
	localiser les entrées d'eau
	technique
	question et preuve

	D-12
	arrêter une date de recours
	droit
	décision, notification et texte



	Appliquez les six dimensions DÉCIDE et attribuez une porte verte, orange ou rouge à chaque décision.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 2 — Dossier synthétique Calepin
	Opération synthétique — Restructuration privée fictive, cinq contrats, quatre mécanismes divergents, infiltrations, écarts dimensionnels, retard, travaux modificatifs et dépose urgente.



	Données de scène — Six acteurs fonctionnels, trois territoires fictifs (France, État A et État B) et deux langues de travail sont prévus pour éprouver la cartographie, sans désigner de personne ni d'entreprise réelle.



	ID
	Événement
	Signal
	Action

	CA-01
	pluie et infiltration
	preuve évolutive
	localiser et dater

	CA-02
	dépose annoncée
	disparition possible
	registre d'urgence

	CA-03
	fichiers chez un tiers
	accès incertain
	décrire la demande

	CA-04
	clause par renvoi
	version inconnue
	porte orange

	CA-05
	quatre mécanismes
	procédures parallèles
	MAP-C

	CA-06
	candidat connu
	indépendance
	tracer la révélation

	CA-07
	modèle produit tardivement
	contradictoire
	note d'impact

	CA-08
	réparation pilote
	accord partiel
	conditions et contrôle

	CA-09
	coût global
	hypothèses masquées
	ventiler

	CA-10
	sentence internationale
	exécution étrangère
	SORTIE-6

	CA-11
	ancienne fiche juridique
	numérotation dépassée
	relire la version

	CA-12
	dossier en 2027
	transition
	BASCULE 2027



Index des pièces candidates — 01 à 10
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-01
	GOUV-01
	gouvernance et pouvoirs
	V1
	fictif
	décider / engager

	DOC-02
	GOUV-02
	gouvernance et pouvoirs
	V2
	fictif
	décider / engager

	DOC-03
	GOUV-03
	gouvernance et pouvoirs
	V3
	fictif
	décider / engager

	DOC-04
	GOUV-04
	gouvernance et pouvoirs
	V1
	fictif
	décider / engager

	DOC-05
	GOUV-05
	gouvernance et pouvoirs
	V2
	fictif
	décider / engager

	DOC-06
	GOUV-06
	gouvernance et pouvoirs
	V3
	fictif
	décider / engager

	DOC-07
	GOUV-07
	gouvernance et pouvoirs
	V1
	fictif
	décider / engager

	DOC-08
	GOUV-08
	gouvernance et pouvoirs
	V2
	fictif
	décider / engager

	DOC-09
	GOUV-09
	gouvernance et pouvoirs
	V3
	fictif
	décider / engager

	DOC-10
	GOUV-10
	gouvernance et pouvoirs
	V1
	fictif
	décider / engager



Index des pièces candidates — 11 à 20
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-11
	CONT-01
	contrats et mécanismes
	V1
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-12
	CONT-02
	contrats et mécanismes
	V2
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-13
	CONT-03
	contrats et mécanismes
	V3
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-14
	CONT-04
	contrats et mécanismes
	V1
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-15
	CONT-05
	contrats et mécanismes
	V2
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-16
	CONT-06
	contrats et mécanismes
	V3
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-17
	CONT-07
	contrats et mécanismes
	V1
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-18
	CONT-08
	contrats et mécanismes
	V2
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-19
	CONT-09
	contrats et mécanismes
	V3
	fictif
	MAP-C / consentement

	DOC-20
	CONT-10
	contrats et mécanismes
	V1
	fictif
	MAP-C / consentement



Index des pièces candidates — 21 à 30
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-21
	TECH-01
	constats et hypothèses
	V1
	fictif
	fait / question

	DOC-22
	TECH-02
	constats et hypothèses
	V2
	fictif
	fait / question

	DOC-23
	TECH-03
	constats et hypothèses
	V3
	fictif
	fait / question

	DOC-24
	TECH-04
	constats et hypothèses
	V1
	fictif
	fait / question

	DOC-25
	TECH-05
	constats et hypothèses
	V2
	fictif
	fait / question

	DOC-26
	TECH-06
	constats et hypothèses
	V3
	fictif
	fait / question

	DOC-27
	TECH-07
	constats et hypothèses
	V1
	fictif
	fait / question

	DOC-28
	TECH-08
	constats et hypothèses
	V2
	fictif
	fait / question

	DOC-29
	TECH-09
	constats et hypothèses
	V3
	fictif
	fait / question

	DOC-30
	TECH-10
	constats et hypothèses
	V1
	fictif
	fait / question



Index des pièces candidates — 31 à 40
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-31
	PHOT-01
	photographies et plans
	V1
	fictif
	origine / version

	DOC-32
	PHOT-02
	photographies et plans
	V2
	fictif
	origine / version

	DOC-33
	PHOT-03
	photographies et plans
	V3
	fictif
	origine / version

	DOC-34
	PHOT-04
	photographies et plans
	V1
	fictif
	origine / version

	DOC-35
	PHOT-05
	photographies et plans
	V2
	fictif
	origine / version

	DOC-36
	PHOT-06
	photographies et plans
	V3
	fictif
	origine / version

	DOC-37
	PHOT-07
	photographies et plans
	V1
	fictif
	origine / version

	DOC-38
	PHOT-08
	photographies et plans
	V2
	fictif
	origine / version

	DOC-39
	PHOT-09
	photographies et plans
	V3
	fictif
	origine / version

	DOC-40
	PHOT-10
	photographies et plans
	V1
	fictif
	origine / version



Index des pièces candidates — 41 à 50
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-41
	CHRO-01
	chronologie et échanges
	V1
	fictif
	date / auteur

	DOC-42
	CHRO-02
	chronologie et échanges
	V2
	fictif
	date / auteur

	DOC-43
	CHRO-03
	chronologie et échanges
	V3
	fictif
	date / auteur

	DOC-44
	CHRO-04
	chronologie et échanges
	V1
	fictif
	date / auteur

	DOC-45
	CHRO-05
	chronologie et échanges
	V2
	fictif
	date / auteur

	DOC-46
	CHRO-06
	chronologie et échanges
	V3
	fictif
	date / auteur

	DOC-47
	CHRO-07
	chronologie et échanges
	V1
	fictif
	date / auteur

	DOC-48
	CHRO-08
	chronologie et échanges
	V2
	fictif
	date / auteur

	DOC-49
	CHRO-09
	chronologie et échanges
	V3
	fictif
	date / auteur

	DOC-50
	CHRO-10
	chronologie et échanges
	V1
	fictif
	date / auteur



Index des pièces candidates — 51 à 60
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-51
	COUT-01
	devis et scénarios
	V1
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-52
	COUT-02
	devis et scénarios
	V2
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-53
	COUT-03
	devis et scénarios
	V3
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-54
	COUT-04
	devis et scénarios
	V1
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-55
	COUT-05
	devis et scénarios
	V2
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-56
	COUT-06
	devis et scénarios
	V3
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-57
	COUT-07
	devis et scénarios
	V1
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-58
	COUT-08
	devis et scénarios
	V2
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-59
	COUT-09
	devis et scénarios
	V3
	fictif
	hypothèse / exclusion

	DOC-60
	COUT-10
	devis et scénarios
	V1
	fictif
	hypothèse / exclusion



Index des pièces candidates — 61 à 70
	ID
	Repère
	Famille
	Version
	Statut
	Usage

	DOC-61
	SORT-01
	sentence, accord et exécution
	V1
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-62
	SORT-02
	sentence, accord et exécution
	V2
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-63
	SORT-03
	sentence, accord et exécution
	V3
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-64
	SORT-04
	sentence, accord et exécution
	V1
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-65
	SORT-05
	sentence, accord et exécution
	V2
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-66
	SORT-06
	sentence, accord et exécution
	V3
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-67
	SORT-07
	sentence, accord et exécution
	V1
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-68
	SORT-08
	sentence, accord et exécution
	V2
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-69
	SORT-09
	sentence, accord et exécution
	V3
	fictif
	SORTIE-6 / bascule

	DOC-70
	SORT-10
	sentence, accord et exécution
	V1
	fictif
	SORTIE-6 / bascule



	Sélectionnez un socle proportionné, reliez les soixante-dix pièces aux douze événements et signalez les lacunes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 3 — MAP-C et lecture de convention
	[image: ]
MAP-C relie l'opération Calepin à cinq contrats synthétiques dont les mécanismes de différend ne sont pas identiques.



	ID
	Marché
	Acteurs
	Périmètre
	Mécanisme
	Langue

	C-01
	marché principal
	MOA / groupement
	conception-réalisation
	arbitrage institutionnel
	français

	C-02
	maîtrise d'œuvre
	MOA / architecte
	conception et suivi
	conciliation préalable
	français

	C-03
	sous-traité façade
	groupement / façadier
	fixation et étanchéité
	juge étatique
	français

	C-04
	fourniture
	groupement / fournisseur
	équipements
	arbitrage résumé
	anglais

	C-05
	maintenance
	MOA / mainteneur
	entretien
	mécanisme à relire
	français



	ID
	Forme
	Moment
	Contrôles

	CL-01
	clause compromissoire
	litige futur
	écrit, acceptation, périmètre

	CL-02
	compromis
	litige né
	objet du litige

	CL-03
	renvoi documentaire
	document incorporé
	version et chaîne de renvoi

	CL-04
	mécanismes divergents
	plusieurs contrats
	compatibilité et scénarios



	Ajoutez document porteur, date, version, siège, institution et questions réservées sans conclure à la portée juridique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 4 — Constitution, procédure et conflits
	ID
	Profil
	Apport
	Circonstance
	Disponibilité / limite

	A-01
	arbitre unique juriste
	procédure / droit
	relation institutionnelle déclarée
	disponibilité moyenne

	A-02
	arbitre ingénieur
	façade / essais
	mission passée à examiner
	disponible

	A-03
	collège mixte
	droit + technique + international
	trois déclarations
	coût supérieur

	A-04
	institution
	administration
	ne tranche pas
	services d'urgence

	A-05
	expert de partie
	analyse technique
	n'est pas arbitre
	mission bornée

	A-06
	expert du tribunal
	éclairage confié
	indépendance à organiser
	calendrier à fixer



	ID
	Incident
	Enjeu
	Traitement à instruire

	I-01
	révélation tardive
	indépendance / impartialité
	tracer, entendre et faire décider par l'organe compétent

	I-02
	pièce produite tardivement
	contradictoire
	dater, mesurer l'impact et proposer un traitement proportionné

	I-03
	fichier détenu par un tiers
	accès à la preuve
	décrire la pièce, son utilité et la voie d'obtention envisageable

	I-04
	dépose urgente pendant l'instance
	préservation / pouvoirs
	documenter le risque et distinguer juge, institution et tribunal



	Porte
	Question
	Donnée
	Décideur

	compétence
	qui et quoi ?
	convention / contestation
	tribunal / conseil

	participation
	partie ou tiers ?
	contrat / preuve détenue
	organe compétent

	urgence
	quelle mesure ?
	risque / réversibilité
	juge ou tribunal

	preuve
	quel protocole ?
	question / contradiction
	tribunal

	sortie
	quel effet ?
	sentence / accord / actifs
	parties et conseils



	Comparez arbitre unique et collège, tracez les révélations, puis proposez calendrier, budget et confidentialité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 5 — Preuve P-F-P-R
	[image: ]
La chaîne fait-question-preuve-décision précède la matrice prétention-fait-preuve-réponse.



	ID
	Prétention
	Fait
	Preuve
	Réponse
	Lacune

	P-01
	reprise totale
	infiltration nord
	relevés et ouverture
	cause alternative
	zone sud

	P-02
	reprise patio
	trace localisée
	photos et essais
	maintenance invoquée
	historique

	P-03
	défaut d'alignement
	écart mesuré
	relevé dimensionnel
	tolérance discutée
	base contractuelle

	P-04
	fixations non conformes
	modèle observé
	sondages
	substitution admise
	étendue

	P-05
	joints insuffisants
	largeur relevée
	mesures
	conditions météo
	échantillonnage

	P-06
	support modifié
	plan révisé
	versions
	instruction contestée
	chaîne d'approbation



Matrice P-F-P-R — suite
	ID
	Prétention
	Fait
	Preuve
	Réponse
	Lacune

	P-07
	retard d'accès
	date alléguée
	planning et mails
	autres causes
	chemin critique

	P-08
	travaux modificatifs
	ordre allégué
	échanges
	absence de pouvoir
	mandat

	P-09
	coût de reprise
	quantités
	devis ventilé
	prix contestés
	comparables

	P-10
	perte d'exploitation
	fermeture
	données comptables
	causalité contestée
	accès restreint

	P-11
	défaut fournisseur
	série identifiée
	fichiers fabrication
	pose invoquée
	donnée tierce

	P-12
	défaut d'entretien
	visite manquante
	registre maintenance
	accès refusé
	preuve d'accès



	ID
	Opération
	Question
	Protocole
	Limite

	OP-01
	ouverture ciblée
	trajet de l'eau
	convocation, photo, prélèvement
	préserver l'ouvrage

	OP-02
	arrosage
	performance d'une zone
	état initial, séquence, arrêt
	protéger les locaux

	OP-03
	relevé dimensionnel
	écarts
	instrument, maillage, brut
	garder fichiers natifs

	OP-04
	zone pilote
	faisabilité de reprise
	protocole, critère, contrôle
	ne vaut pas accord global



	Complétez origine, version, règle de diffusion, contradictoire, portée et décision réservée pour chaque ligne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 6 — SORTIE-6 et BASCULE 2027
	[image: ]
SORTIE-6 distingue sentence, notification, autorité, exequatur, recours et exécution ; BASCULE 2027 sépare règle actuelle et future.



	ID
	Scénario
	Données synthétiques
	Travail demandé

	SC-01
	sentence interne
	siège en France, actifs principalement en France
	identifier notification, recours éventuel et exécution

	SC-02
	sentence internationale
	siège en France, actifs répartis dans trois territoires fictifs
	cartographier reconnaissance, exequatur et actifs sans conclure

	SC-03
	sentence partielle puis accord
	désaccord résiduel et solution amiable en cours d'instance
	séparer effets de la sentence, homologation éventuelle et exécution de l'accord



	Repère
	Étape
	Donnée
	Responsable

	S
	sentence
	texte et dispositif
	tribunal

	N
	notification
	mode, date, destinataire
	conseil

	A
	autorité
	contestation tranchée
	conseil

	X
	exequatur
	ordonnance et territoire
	juridiction compétente

	R
	recours
	voie, motif, notification
	conseil

	E
	exécution
	actifs, pays, mesures
	stratégie d'exécution



	ID
	Objet
	Donnée
	Action

	B-01
	convention
	date de conclusion
	règle liée à la convention

	B-02
	tribunal
	date de constitution
	règle liée à la constitution

	B-03
	sentence
	date de rendu
	règle liée à la sentence

	B-04
	siège
	France / autre
	régime et juridiction

	B-05
	nature
	interne / internationale
	texte applicable

	B-06
	action
	relecture datée
	actuelle / future / transition



	Produisez la note finale Calepin : DÉCIDE, MAP-C, urgence, tribunal, P-F-P-R, SORTIE-6, passerelle amiable et BASCULE 2027.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M-02  |  Arbitrage et modes alternatifs de résolution  |  0.1.0
M-02  |  Arbitrage et modes alternatifs de résolution  |  0.1.0
image1.png
MAP-C — réseau contractuel Calepin

Superposer les dépendances techniques sans prétendre étendre automatiquement une convention d'arbitrage.

MARCHE PRINCIPAL ARCHITECTE

arbitrage institutionnel conciliation préalable

OPERATION
CALEPIN

FAGCADIER MAINTENANCE FOURNISSEUR

juge étatique mécanisme a relire autre langue

MARCHE | ACTEURS | PERIMETRE | CLAUSE

Un lien signale une relation & examiner, jamais une portée juridique déja décidée.
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DECIDE avant de choisir une procédure

Partir de la décision recherchée, tester le cadre, puis conserver une voie de secours.

DECISION ELIGIBILITE CONSENTEMENTS

accord | mesure | droits | qualité | exclusions clause | compromis |
sentence renvoi

INTERVENANTS DONNEES EXECUTION

parties | tiers | décideurs preuve | urgence | langue territoire | actifs | recours

UNE VOIE NE REPOND PAS TOUJOURS A TOUTES LES DECISIONS

Urgence, preuve, négociation, décision et exécution peuvent appeler des voies coordonnées.
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De lI'observation a la décision

Construire une preuve contradictoire sans transformer un constat technique en responsabilité.

FAIT QUESTION PREUVE

localisé | daté | attribué formulation testable source | version | protocole

PRETENTION FAIT PREUVE

attribuer et tracer attribuer et tracer attribuer et tracer

DECISION

par'organe compétent

REPONSE

attribuer et tracer

P-F-P-R REND LES LACUNES VISIBLES SANS PREJUGER DU BIEN-FONDE
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SORTIE-6 et BASCULE 2027

Séparer les effets de la sentence et dater la transition réglementaire avant toute action.

SENTENCE NOTIFICATION AUTORITE EXEQUATUR RECOURS EXECUTION

REGLE ACTUELLE REGLE FUTURE ACTION

texte applicable au 28 aodt 2026 décret du 6 aolt 2026 relire convention | tribunal |
sentence

ENTREE EN VIGUEUR PRINCIPALE : 1er JANVIER 2027 — PAS D'APPLICATION ANTICIPEE








