M-02  |  CLINIQUE DE L'ARBITRAGE

# CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de l'opération Calepin

Format — 6 ensembles matérialisés ¦ scénario entièrement synthétique ¦ réponses personnelles

MAP-C relie l'opération Calepin à cinq contrats synthétiques dont les mécanismes de différend ne sont pas identiques.

Le droit présenté est celui vérifié au 28 août 2026. La réforme future est isolée dans BASCULE 2027 et n'est pas appliquée par anticipation.

Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives. N'ajoutez aucune pièce réelle, donnée personnelle, clause, sentence, norme ou guide protégé.

# Ensemble 1 — Comparer les voies avec DÉCIDE

DÉCIDE relie décision, éligibilité, consentements, intervenants, données et exécution avant le choix d'une voie.

| ID | Voie | Fonction | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | juge étatique | décider selon sa compétence | urgence et exécution propres |
| V02 | arbitrage | faire trancher par un tribunal privé | consentement et convention |
| V03 | médiation | construire un accord | le tiers ne tranche pas |
| V04 | conciliation | rechercher un accord | cadre distinct |
| V05 | audience amiable | négocier avec un juge dédié | instance judiciaire |
| V06 | procédure participative | négocier ou préparer avec avocats | convention et durée |
| V07 | expertise | éclairer une question de fait | ne décide pas le droit |

# Douze décisions Calepin

| ID | Décision | Fonction | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | sécuriser les locaux | urgence | mesure réversible |
| D-02 | préserver les indices avant dépose | preuve | protocole contradictoire |
| D-03 | obtenir des fichiers du fournisseur | tiers | demande précise |
| D-04 | trancher le coût de reprise | sentence ou jugement | preuve chiffrée |
| D-05 | tester une réparation pilote | accord partiel | critère de bonne fin |
| D-06 | coordonner plusieurs contrats | procédure | MAP-C et conseil |
| D-07 | faire exécuter la décision | SORTIE-6 | territoires et actifs |
| D-08 | préparer la bascule réglementaire | veille | dates et texte |
| D-09 | négocier pendant la procédure | passerelle | fonctions séparées |
| D-10 | qualifier la responsabilité | droit et décision | personnes habilitées |
| D-11 | localiser les entrées d'eau | technique | question et preuve |
| D-12 | arrêter une date de recours | droit | décision, notification et texte |

Appliquez les six dimensions DÉCIDE et attribuez une porte verte, orange ou rouge à chaque décision.

# Ensemble 2 — Dossier synthétique Calepin

Opération synthétique — Restructuration privée fictive, cinq contrats, quatre mécanismes divergents, infiltrations, écarts dimensionnels, retard, travaux modificatifs et dépose urgente.

Données de scène — Six acteurs fonctionnels, trois territoires fictifs (France, État A et État B) et deux langues de travail sont prévus pour éprouver la cartographie, sans désigner de personne ni d'entreprise réelle.

| ID | Événement | Signal | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | pluie et infiltration | preuve évolutive | localiser et dater |
| CA-02 | dépose annoncée | disparition possible | registre d'urgence |
| CA-03 | fichiers chez un tiers | accès incertain | décrire la demande |
| CA-04 | clause par renvoi | version inconnue | porte orange |
| CA-05 | quatre mécanismes | procédures parallèles | MAP-C |
| CA-06 | candidat connu | indépendance | tracer la révélation |
| CA-07 | modèle produit tardivement | contradictoire | note d'impact |
| CA-08 | réparation pilote | accord partiel | conditions et contrôle |
| CA-09 | coût global | hypothèses masquées | ventiler |
| CA-10 | sentence internationale | exécution étrangère | SORTIE-6 |
| CA-11 | ancienne fiche juridique | numérotation dépassée | relire la version |
| CA-12 | dossier en 2027 | transition | BASCULE 2027 |

# Index des pièces candidates — 01 à 10

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | GOUV-01 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décider / engager |
| DOC-02 | GOUV-02 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décider / engager |
| DOC-03 | GOUV-03 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décider / engager |
| DOC-04 | GOUV-04 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décider / engager |
| DOC-05 | GOUV-05 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décider / engager |
| DOC-06 | GOUV-06 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décider / engager |
| DOC-07 | GOUV-07 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décider / engager |
| DOC-08 | GOUV-08 | gouvernance et pouvoirs | V2 | fictif | décider / engager |
| DOC-09 | GOUV-09 | gouvernance et pouvoirs | V3 | fictif | décider / engager |
| DOC-10 | GOUV-10 | gouvernance et pouvoirs | V1 | fictif | décider / engager |

# Index des pièces candidates — 11 à 20

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-11 | CONT-01 | contrats et mécanismes | V1 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-12 | CONT-02 | contrats et mécanismes | V2 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-13 | CONT-03 | contrats et mécanismes | V3 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-14 | CONT-04 | contrats et mécanismes | V1 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-15 | CONT-05 | contrats et mécanismes | V2 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-16 | CONT-06 | contrats et mécanismes | V3 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-17 | CONT-07 | contrats et mécanismes | V1 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-18 | CONT-08 | contrats et mécanismes | V2 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-19 | CONT-09 | contrats et mécanismes | V3 | fictif | MAP-C / consentement |
| DOC-20 | CONT-10 | contrats et mécanismes | V1 | fictif | MAP-C / consentement |

# Index des pièces candidates — 21 à 30

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-21 | TECH-01 | constats et hypothèses | V1 | fictif | fait / question |
| DOC-22 | TECH-02 | constats et hypothèses | V2 | fictif | fait / question |
| DOC-23 | TECH-03 | constats et hypothèses | V3 | fictif | fait / question |
| DOC-24 | TECH-04 | constats et hypothèses | V1 | fictif | fait / question |
| DOC-25 | TECH-05 | constats et hypothèses | V2 | fictif | fait / question |
| DOC-26 | TECH-06 | constats et hypothèses | V3 | fictif | fait / question |
| DOC-27 | TECH-07 | constats et hypothèses | V1 | fictif | fait / question |
| DOC-28 | TECH-08 | constats et hypothèses | V2 | fictif | fait / question |
| DOC-29 | TECH-09 | constats et hypothèses | V3 | fictif | fait / question |
| DOC-30 | TECH-10 | constats et hypothèses | V1 | fictif | fait / question |

# Index des pièces candidates — 31 à 40

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-31 | PHOT-01 | photographies et plans | V1 | fictif | origine / version |
| DOC-32 | PHOT-02 | photographies et plans | V2 | fictif | origine / version |
| DOC-33 | PHOT-03 | photographies et plans | V3 | fictif | origine / version |
| DOC-34 | PHOT-04 | photographies et plans | V1 | fictif | origine / version |
| DOC-35 | PHOT-05 | photographies et plans | V2 | fictif | origine / version |
| DOC-36 | PHOT-06 | photographies et plans | V3 | fictif | origine / version |
| DOC-37 | PHOT-07 | photographies et plans | V1 | fictif | origine / version |
| DOC-38 | PHOT-08 | photographies et plans | V2 | fictif | origine / version |
| DOC-39 | PHOT-09 | photographies et plans | V3 | fictif | origine / version |
| DOC-40 | PHOT-10 | photographies et plans | V1 | fictif | origine / version |

# Index des pièces candidates — 41 à 50

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-41 | CHRO-01 | chronologie et échanges | V1 | fictif | date / auteur |
| DOC-42 | CHRO-02 | chronologie et échanges | V2 | fictif | date / auteur |
| DOC-43 | CHRO-03 | chronologie et échanges | V3 | fictif | date / auteur |
| DOC-44 | CHRO-04 | chronologie et échanges | V1 | fictif | date / auteur |
| DOC-45 | CHRO-05 | chronologie et échanges | V2 | fictif | date / auteur |
| DOC-46 | CHRO-06 | chronologie et échanges | V3 | fictif | date / auteur |
| DOC-47 | CHRO-07 | chronologie et échanges | V1 | fictif | date / auteur |
| DOC-48 | CHRO-08 | chronologie et échanges | V2 | fictif | date / auteur |
| DOC-49 | CHRO-09 | chronologie et échanges | V3 | fictif | date / auteur |
| DOC-50 | CHRO-10 | chronologie et échanges | V1 | fictif | date / auteur |

# Index des pièces candidates — 51 à 60

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-51 | COUT-01 | devis et scénarios | V1 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-52 | COUT-02 | devis et scénarios | V2 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-53 | COUT-03 | devis et scénarios | V3 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-54 | COUT-04 | devis et scénarios | V1 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-55 | COUT-05 | devis et scénarios | V2 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-56 | COUT-06 | devis et scénarios | V3 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-57 | COUT-07 | devis et scénarios | V1 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-58 | COUT-08 | devis et scénarios | V2 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-59 | COUT-09 | devis et scénarios | V3 | fictif | hypothèse / exclusion |
| DOC-60 | COUT-10 | devis et scénarios | V1 | fictif | hypothèse / exclusion |

# Index des pièces candidates — 61 à 70

| ID | Repère | Famille | Version | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-61 | SORT-01 | sentence, accord et exécution | V1 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-62 | SORT-02 | sentence, accord et exécution | V2 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-63 | SORT-03 | sentence, accord et exécution | V3 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-64 | SORT-04 | sentence, accord et exécution | V1 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-65 | SORT-05 | sentence, accord et exécution | V2 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-66 | SORT-06 | sentence, accord et exécution | V3 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-67 | SORT-07 | sentence, accord et exécution | V1 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-68 | SORT-08 | sentence, accord et exécution | V2 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-69 | SORT-09 | sentence, accord et exécution | V3 | fictif | SORTIE-6 / bascule |
| DOC-70 | SORT-10 | sentence, accord et exécution | V1 | fictif | SORTIE-6 / bascule |

Sélectionnez un socle proportionné, reliez les soixante-dix pièces aux douze événements et signalez les lacunes.

# Ensemble 3 — MAP-C et lecture de convention

MAP-C relie l'opération Calepin à cinq contrats synthétiques dont les mécanismes de différend ne sont pas identiques.

| ID | Marché | Acteurs | Périmètre | Mécanisme | Langue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | marché principal | MOA / groupement | conception-réalisation | arbitrage institutionnel | français |
| C-02 | maîtrise d'œuvre | MOA / architecte | conception et suivi | conciliation préalable | français |
| C-03 | sous-traité façade | groupement / façadier | fixation et étanchéité | juge étatique | français |
| C-04 | fourniture | groupement / fournisseur | équipements | arbitrage résumé | anglais |
| C-05 | maintenance | MOA / mainteneur | entretien | mécanisme à relire | français |

| ID | Forme | Moment | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| CL-01 | clause compromissoire | litige futur | écrit, acceptation, périmètre |
| CL-02 | compromis | litige né | objet du litige |
| CL-03 | renvoi documentaire | document incorporé | version et chaîne de renvoi |
| CL-04 | mécanismes divergents | plusieurs contrats | compatibilité et scénarios |

Ajoutez document porteur, date, version, siège, institution et questions réservées sans conclure à la portée juridique.

# Ensemble 4 — Constitution, procédure et conflits

| ID | Profil | Apport | Circonstance | Disponibilité / limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | arbitre unique juriste | procédure / droit | relation institutionnelle déclarée | disponibilité moyenne |
| A-02 | arbitre ingénieur | façade / essais | mission passée à examiner | disponible |
| A-03 | collège mixte | droit + technique + international | trois déclarations | coût supérieur |
| A-04 | institution | administration | ne tranche pas | services d'urgence |
| A-05 | expert de partie | analyse technique | n'est pas arbitre | mission bornée |
| A-06 | expert du tribunal | éclairage confié | indépendance à organiser | calendrier à fixer |

| ID | Incident | Enjeu | Traitement à instruire |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | révélation tardive | indépendance / impartialité | tracer, entendre et faire décider par l'organe compétent |
| I-02 | pièce produite tardivement | contradictoire | dater, mesurer l'impact et proposer un traitement proportionné |
| I-03 | fichier détenu par un tiers | accès à la preuve | décrire la pièce, son utilité et la voie d'obtention envisageable |
| I-04 | dépose urgente pendant l'instance | préservation / pouvoirs | documenter le risque et distinguer juge, institution et tribunal |

| Porte | Question | Donnée | Décideur |
| --- | --- | --- | --- |
| compétence | qui et quoi ? | convention / contestation | tribunal / conseil |
| participation | partie ou tiers ? | contrat / preuve détenue | organe compétent |
| urgence | quelle mesure ? | risque / réversibilité | juge ou tribunal |
| preuve | quel protocole ? | question / contradiction | tribunal |
| sortie | quel effet ? | sentence / accord / actifs | parties et conseils |

Comparez arbitre unique et collège, tracez les révélations, puis proposez calendrier, budget et confidentialité.

# Ensemble 5 — Preuve P-F-P-R

La chaîne fait-question-preuve-décision précède la matrice prétention-fait-preuve-réponse.

| ID | Prétention | Fait | Preuve | Réponse | Lacune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | reprise totale | infiltration nord | relevés et ouverture | cause alternative | zone sud |
| P-02 | reprise patio | trace localisée | photos et essais | maintenance invoquée | historique |
| P-03 | défaut d'alignement | écart mesuré | relevé dimensionnel | tolérance discutée | base contractuelle |
| P-04 | fixations non conformes | modèle observé | sondages | substitution admise | étendue |
| P-05 | joints insuffisants | largeur relevée | mesures | conditions météo | échantillonnage |
| P-06 | support modifié | plan révisé | versions | instruction contestée | chaîne d'approbation |

# Matrice P-F-P-R — suite

| ID | Prétention | Fait | Preuve | Réponse | Lacune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-07 | retard d'accès | date alléguée | planning et mails | autres causes | chemin critique |
| P-08 | travaux modificatifs | ordre allégué | échanges | absence de pouvoir | mandat |
| P-09 | coût de reprise | quantités | devis ventilé | prix contestés | comparables |
| P-10 | perte d'exploitation | fermeture | données comptables | causalité contestée | accès restreint |
| P-11 | défaut fournisseur | série identifiée | fichiers fabrication | pose invoquée | donnée tierce |
| P-12 | défaut d'entretien | visite manquante | registre maintenance | accès refusé | preuve d'accès |

| ID | Opération | Question | Protocole | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | ouverture ciblée | trajet de l'eau | convocation, photo, prélèvement | préserver l'ouvrage |
| OP-02 | arrosage | performance d'une zone | état initial, séquence, arrêt | protéger les locaux |
| OP-03 | relevé dimensionnel | écarts | instrument, maillage, brut | garder fichiers natifs |
| OP-04 | zone pilote | faisabilité de reprise | protocole, critère, contrôle | ne vaut pas accord global |

Complétez origine, version, règle de diffusion, contradictoire, portée et décision réservée pour chaque ligne.

# Ensemble 6 — SORTIE-6 et BASCULE 2027

SORTIE-6 distingue sentence, notification, autorité, exequatur, recours et exécution ; BASCULE 2027 sépare règle actuelle et future.

| ID | Scénario | Données synthétiques | Travail demandé |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | sentence interne | siège en France, actifs principalement en France | identifier notification, recours éventuel et exécution |
| SC-02 | sentence internationale | siège en France, actifs répartis dans trois territoires fictifs | cartographier reconnaissance, exequatur et actifs sans conclure |
| SC-03 | sentence partielle puis accord | désaccord résiduel et solution amiable en cours d'instance | séparer effets de la sentence, homologation éventuelle et exécution de l'accord |

| Repère | Étape | Donnée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| S | sentence | texte et dispositif | tribunal |
| N | notification | mode, date, destinataire | conseil |
| A | autorité | contestation tranchée | conseil |
| X | exequatur | ordonnance et territoire | juridiction compétente |
| R | recours | voie, motif, notification | conseil |
| E | exécution | actifs, pays, mesures | stratégie d'exécution |

| ID | Objet | Donnée | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | convention | date de conclusion | règle liée à la convention |
| B-02 | tribunal | date de constitution | règle liée à la constitution |
| B-03 | sentence | date de rendu | règle liée à la sentence |
| B-04 | siège | France / autre | régime et juridiction |
| B-05 | nature | interne / internationale | texte applicable |
| B-06 | action | relecture datée | actuelle / future / transition |

Produisez la note finale Calepin : DÉCIDE, MAP-C, urgence, tribunal, P-F-P-R, SORTIE-6, passerelle amiable et BASCULE 2027.