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INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
N-01  |  PARCOURS NÉOEXPERT©
SUPPORT APPRENANT — BLOC B4
Mission intégrée, rapport, activité et clinique finale
Format — 2 520 minutes obligatoires | jours 16 à 21 | unités U31 à U42
Dossier pédagogique — Traverse est entièrement fictif : aucun bâtiment, personne, adresse, entreprise, contrat ou fait réel.
Les documents guident l'activité obligatoire déjà comptée dans les 2 520 minutes du bloc B4 ; ils n'ajoutent aucune durée.
Réflexe central — Piloter la mission par des preuves traçables, traiter les contradictions, protéger les données et distinguer la réussite pédagogique de tout statut professionnel.
Progression du bloc
	Jour
	Unités
	Production dominante

	16
	U31-U32
	processus de mission et proposition bornée

	17
	U33-U34
	inventaire complexe et contradiction

	18
	U35-U36
	aléa d'investigation et gouvernance des données

	19
	U37-U38
	rapport argumenté et feuille de route d'activité

	20
	U39-U40
	viabilité, assurance et évaluation de connaissances

	21
	U41-U42
	clinique finale, soutenance et remédiation



IEB-N01-U31 — Jour 16 — Orchestrer une mission de bout en bout
Objectif — Construire un processus de mission depuis la demande jusqu'à la clôture, avec décisions, preuves, délais et contrôles.
Une mission professionnelle est un flux de décisions et de preuves : demande, acceptation, collecte, opérations, contradiction, rapport, transmission et clôture.
Méthode en six gestes
Définir états et critères de passage.
Attribuer rôles et décisions.
Placer les preuves obligatoires.
Fixer délais et alertes.
Prévoir incidents et retours arrière.
Fermer la mission avec transmission et conservation.
Repères sourcés
Le juge peut confier une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. (N01-C001 ; N01-SRC-001 ; article 232).
Une action de formation peut être organisée selon différentes modalités permettant d'acquérir des compétences. (N01-C015 ; N01-SRC-005 ; article R6313-1).
Dans son champ, la convention précise intitulé, objectif, contenu, moyens, durée, part à distance et modalités de déroulement, suivi et sanction. (N01-C018 ; N01-SRC-006 ; article D6353-1, I, 1°).
Le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. (N01-C002 ; N01-SRC-001 ; article 233).
Angle mort — Un processus sans propriétaire ni preuve de passage reste une liste d'intentions.
Application Traverse
Construire le processus du dossier Traverse de TRV-P001 à TRV-P024 avec points de contrôle.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	25 min
	Orientation et diagnostic initial
	IEB-N01-ACT-31-01

	55 min
	Apports guidés
	IEB-N01-ACT-31-01

	100 min
	Production obligatoire
	IEB-N01-ACT-31-01

	30 min
	Contrôle et reprise
	IEB-N01-ACT-31-01



Livrable — IEB-N01-DEL-31 — Processus de mission, décisions, preuves, délais et clôture.
Équivalent accessible — Processus en liste ordonnée équivalente à la carte visuelle.
IEB-N01-U32 — Jour 16 — Recevoir une demande et négocier un périmètre clair
Objectif — Transformer une demande ambiguë en questions traitables, exclusions, besoins de pièces et conditions d'acceptation.
Une demande ambiguë devient une proposition claire par questions, exclusions, pièces, moyens, calendrier et conditions d'acceptation. La négociation porte sur un périmètre réalisable.
Méthode en six gestes
Reformuler le besoin et les décisions attendues.
Distinguer urgence, diagnostic et conseil.
Recenser pièces et accès nécessaires.
Définir livrables et exclusions.
Estimer moyens et délais sans promesse excessive.
Formaliser conditions d'acceptation et relais.
Repères sourcés
Le juge peut confier une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. (N01-C001 ; N01-SRC-001 ; article 232).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (N01-C039 ; N01-SRC-016 ; article 1103).
Le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. (N01-C002 ; N01-SRC-001 ; article 233).
L'inexécution ou le retard peut ouvrir droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues par l'article 1231-1. (N01-C040 ; N01-SRC-016 ; article 1231-1).
Angle mort — Accepter une mission floue déplace le conflit vers la remise du rapport.
Application Traverse
Recadrer TRV-P007 en proposition de mission avec trois exclusions et deux conditions suspensives.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	30 min
	Rappel ciblé des limites et du cadrage de mission.
	IEB-N01-ACT-32-01

	180 min
	Recadrer une demande synthétique incomplète et produire une proposition de mission.
	IEB-N01-ACT-32-02



Livrable — IEB-N01-DEL-32 — Proposition de mission synthétique, exclusions et demandes de pièces.
Équivalent accessible — Entretien simulé disponible sous forme de transcription interactive.
IEB-N01-U33 — Jour 17 — Laboratoire intégré — trier un dossier complexe
Objectif — Trier un dossier volumineux, identifier les pièces critiques, les lacunes et les axes d'investigation.
Trier un dossier complexe consiste à classer par fonction et criticité, pas seulement par format ou date. Les lacunes et contradictions doivent devenir visibles avant l'analyse.
Méthode en six gestes
Inventorier sans modifier les sources.
Regrouper par mission, faits, contrats et preuves.
Identifier versions et doublons.
Classer criticité et fiabilité.
Relier pièces aux questions.
Produire le plan d'exploitation et les demandes.
Repères sourcés
Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités. (N01-C079 ; N01-SRC-030 ; article 5, paragraphe 1, point c).
L'expert judiciaire doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties dans les conditions de l'article 276. (N01-C082 ; N01-SRC-031 ; article 276, premier alinéa).
Le Code de la construction et de l'habitation organise notamment des règles applicables à la construction, à l'entretien et à la rénovation des bâtiments. (N01-C028 ; N01-SRC-011 ; Livre Ier, titres et chapitres du sommaire officiel).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (N01-C039 ; N01-SRC-016 ; article 1103).
Angle mort — Un dossier volumineux peut donner une illusion de preuve tout en laissant la question décisive sans pièce.
Application Traverse
Utiliser TRV-P018, TRV-P009, TRV-P016 et les lacunes connues pour construire l'inventaire priorisé.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	25 min
	Prise en main des pièces
	IEB-N01-ACT-33-01

	55 min
	Analyse et hypothèses
	IEB-N01-ACT-33-01

	100 min
	Production sur cas
	IEB-N01-ACT-33-01

	30 min
	Contrôle et reprise
	IEB-N01-ACT-33-01



Livrable — IEB-N01-DEL-33 — Inventaire, criticité, lacunes et plan d'exploitation.
Équivalent accessible — Dossier synthétique balisé, recherchable et fourni sans contrainte de manipulation visuelle.
IEB-N01-U34 — Jour 17 — Laboratoire intégré — traiter la contradiction
Objectif — Répondre à des positions contradictoires en conservant neutralité, traçabilité et limites de mission.
Traiter la contradiction signifie répondre à la position, à la preuve et à son effet sur l'analyse. Chaque réponse indique une suite et une limite.
Méthode en six gestes
Attribuer la position et sa date.
Identifier les pièces invoquées.
Formuler la question technique.
Répondre par maintien, modification, retrait ou demande.
Journaliser la suite.
Vérifier neutralité et complétude.
Repères sourcés
Le juge peut confier une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. (N01-C001 ; N01-SRC-001 ; article 232).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (N01-C039 ; N01-SRC-016 ; article 1103).
La conciliation, la médiation et la procédure participative font partie des voies présentées pour rechercher un accord amiable. (N01-C046 ; N01-SRC-018 ; section Conciliation, médiation et autres modes amiables).
Le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. (N01-C002 ; N01-SRC-001 ; article 233).
Angle mort — Une réponse péremptoire sans renvoi aux pièces est aussi fragile qu'une absence de réponse.
Application Traverse
Répondre à TRV-P010, TRV-P011 et TRV-P021 dans un registre position-preuve-réponse-suite-limite.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	25 min
	Prise en main des pièces
	IEB-N01-ACT-34-01

	55 min
	Analyse et hypothèses
	IEB-N01-ACT-34-01

	100 min
	Production sur cas
	IEB-N01-ACT-34-01

	30 min
	Contrôle et reprise
	IEB-N01-ACT-34-01



Livrable — IEB-N01-DEL-34 — Registre position-preuve-réponse-suite-limite.
Équivalent accessible — Contradiction intégralement écrite ou audio transcrite, avec même registre de réponse.
IEB-N01-U35 — Jour 18 — Exécuter un protocole d'investigation et gérer l'imprévu
Objectif — Adapter un protocole face à un aléa sans perdre la sécurité, la traçabilité ni la portée des résultats.
L'imprévu oblige à réévaluer risques, données et portée. Arrêter ou relayer peut être la décision la plus professionnelle lorsque l'adaptation détruit la sécurité ou la preuve.
Méthode en six gestes
Figer l'état avant aléa.
Qualifier l'événement et ses effets.
Réévaluer risques et mission.
Choisir arrêt, adaptation ou relais.
Tracer les données affectées.
Réviser la portée et les conditions de reprise.
Repères sourcés
Les mesures de prévention comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. (N01-C076 ; N01-SRC-029 ; article L4121-1).
La prévention sur chantier commence en amont par l'anticipation des situations de coactivité, des choix techniques et de l'environnement du chantier. (N01-C034 ; N01-SRC-014 ; section Pas de projet de construction sans anticipation).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (N01-C039 ; N01-SRC-016 ; article 1103).
Les mesures doivent être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances. (N01-C077 ; N01-SRC-029 ; article L4121-1, dernier alinéa).
Angle mort — Inventer la mesure manquante ou contourner une limite transforme une lacune honnête en fausse preuve.
Application Traverse
Traiter TRV-P019 : choisir une option autorisée, motiver le refus de franchissement et réviser le protocole.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	30 min
	Prendre connaissance de l'aléa synthétique et de ses effets possibles.
	IEB-N01-ACT-35-01

	180 min
	Exécuter, interrompre ou adapter le protocole puis tracer la décision.
	IEB-N01-ACT-35-02



Livrable — IEB-N01-DEL-35 — Journal du protocole, aléas, adaptations, données et limites.
Équivalent accessible — Simulation ramifiée avec aléas, décisions et données équivalentes.
IEB-N01-U36 — Jour 18 — Protéger les données et la chaîne documentaire
Objectif — Définir une organisation de dossier minimisée, sécurisée, versionnée et assortie de durées de conservation à qualifier.
La chaîne documentaire applique finalité, minimisation, exactitude, sécurité, accès, version et conservation. Une arborescence utile reflète le statut des pièces et sépare brut, travail et diffusion.
Méthode en six gestes
Définir la finalité de chaque donnée.
Écarter ce qui n'est pas nécessaire.
Séparer source, dérivé et livrable.
Nommer et versionner.
Attribuer accès et conservation à qualifier.
Journaliser incident et correction.
Repères sourcés
La minimisation conduit à ne collecter que les informations strictement nécessaires à l'objectif poursuivi. (N01-C023 ; N01-SRC-009 ; section Le réflexe RGPD).
Les données ne doivent pas être conservées indéfiniment et leur durée doit correspondre au besoin ou à la durée légale applicable. (N01-C024 ; N01-SRC-009 ; section Le réflexe RGPD).
Angle mort — Une donnée utile techniquement peut rester interdite ou excessive si sa finalité, son droit ou sa sécurité ne sont pas établis.
Application Traverse
Auditer TRV-P020 et proposer une arborescence accessible sans glisser-déposer, avec rôles génériques.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	35 min
	Préparation et sécurité
	IEB-N01-ACT-36-01

	105 min
	Exécution ou simulation
	IEB-N01-ACT-36-01

	45 min
	Mise en forme des preuves
	IEB-N01-ACT-36-01

	25 min
	Contrôle
	IEB-N01-ACT-36-01



Livrable — IEB-N01-DEL-36 — Plan de minimisation, classement, accès, conservation et incident.
Équivalent accessible — Arborescence représentée en liste structurée avec commandes sans glisser-déposer.
IEB-N01-U37 — Jour 19 — Rédiger un rapport technique argumenté et lisible
Objectif — Transformer le dossier de preuve en rapport structuré répondant à la mission et distinguant constats, analyse, limites et conclusion.
Le rapport répond à la mission par une chaîne lisible : documents, opérations, constats, analyse, contradiction, conclusions, limites et annexes. Chaque conclusion renvoie aux preuves qui la soutiennent.
Méthode en six gestes
Reprendre la mission et ses limites.
Ordonner documents et chronologie.
Décrire opérations et constats.
Exposer hypothèses et raisonnement.
Traiter observations et modifications.
Rédiger conclusions bornées et relais.
Repères sourcés
L'expert judiciaire doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties dans les conditions de l'article 276. (N01-C082 ; N01-SRC-031 ; article 276, premier alinéa).
Lorsque l'avis exige des développements écrits, l'expert judiciaire dépose un rapport au greffe dans les conditions de l'article 282. (N01-C085 ; N01-SRC-032 ; article 282, deuxième alinéa).
Le juge peut confier une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. (N01-C001 ; N01-SRC-001 ; article 232).
Dans son champ, la convention précise intitulé, objectif, contenu, moyens, durée, part à distance et modalités de déroulement, suivi et sanction. (N01-C018 ; N01-SRC-006 ; article D6353-1, I, 1°).
Angle mort — Le style ne compense jamais une chaîne de preuve incomplète ; inversement, une preuve utile doit être rendue compréhensible.
Application Traverse
Rédiger l'ossature TRV-P023, la section constats et la section analyse avec renvois aux pièces.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	35 min
	Préparation et sécurité
	IEB-N01-ACT-37-01

	105 min
	Exécution ou simulation
	IEB-N01-ACT-37-01

	45 min
	Mise en forme des preuves
	IEB-N01-ACT-37-01

	25 min
	Contrôle
	IEB-N01-ACT-37-01



Livrable — IEB-N01-DEL-37 — Plan détaillé, section constats et section analyse avec renvois aux pièces.
Équivalent accessible — Gabarit de rapport accessible avec styles, ordre de lecture et dictée ou saisie au choix.
IEB-N01-U38 — Jour 19 — Structurer une activité professionnelle conforme et assurable
Objectif — Construire une feuille de route d'activité reliant formalités, missions visées, compétences, assurance, données et limites commerciales.
Structurer une activité exige de relier missions réellement proposées, compétences, formalités, assurances à qualifier, données, moyens et limites de communication.
Méthode en six gestes
Définir les missions visées et actes exclus.
Vérifier les formalités officielles.
Relier compétences et relais.
Qualifier les besoins d'assurance.
Organiser données et conservation.
Rédiger une communication sans titre ou promesse indue.
Repères sourcés
Le Guichet unique centralise les formalités de création, modification et cessation des entreprises. (N01-C021 ; N01-SRC-008 ; section Qu'est-ce que le Guichet unique ?).
La minimisation conduit à ne collecter que les informations strictement nécessaires à l'objectif poursuivi. (N01-C023 ; N01-SRC-009 ; section Le réflexe RGPD).
Les obligations d'assurance dépendent de l'activité exercée et certaines activités ou professions réglementées sont soumises à une assurance obligatoire. (N01-C026 ; N01-SRC-010 ; section Assurance de l'activité).
Le RNE regroupe les entreprises commerciales, artisanales, agricoles et libérales et est alimenté par les déclarations du Guichet unique contrôlées par les organismes compétents. (N01-C022 ; N01-SRC-008 ; section Le Registre national des entreprises).
Angle mort — La forme juridique, l'assurance et la communication doivent être adaptées à l'activité réelle ; aucun modèle universel ne suffit.
Application Traverse
Compléter TRV-P022 pour une activité entièrement fictive et produire une feuille de route sans recommandation individuelle.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	30 min
	Vérifier les portails officiels et les pièces nécessaires à qualifier.
	IEB-N01-ACT-38-01

	180 min
	Construire et discuter une feuille de route professionnelle fictive.
	IEB-N01-ACT-38-02



Livrable — IEB-N01-DEL-38 — Feuille de route formalités-assurance-données-limites-relais.
Équivalent accessible — Atelier asynchrone écrit ou audio transcrit avec même feuille de route.
IEB-N01-U39 — Jour 20 — Atelier de viabilité, assurance et limites commerciales
Objectif — Tester la cohérence d'une offre fictive avec les missions, moyens, assurance à qualifier et limites de communication.
Une offre viable aligne missions, capacité, moyens, assurance à qualifier, délais et promesses. Les scénarios de surcharge ou de compétence manquante doivent déclencher refus, adaptation ou relais.
Méthode en six gestes
Décrire l'offre et ses limites.
Estimer capacité et dépendances.
Tester compétences et relais.
Vérifier cohérence assurantielle.
Éprouver les promesses commerciales.
Corriger l'offre et documenter les décisions.
Repères sourcés
Le Guichet unique centralise les formalités de création, modification et cessation des entreprises. (N01-C021 ; N01-SRC-008 ; section Qu'est-ce que le Guichet unique ?).
Les obligations d'assurance dépendent de l'activité exercée et certaines activités ou professions réglementées sont soumises à une assurance obligatoire. (N01-C026 ; N01-SRC-010 ; section Assurance de l'activité).
Le RNE regroupe les entreprises commerciales, artisanales, agricoles et libérales et est alimenté par les déclarations du Guichet unique contrôlées par les organismes compétents. (N01-C022 ; N01-SRC-008 ; section Le Registre national des entreprises).
La responsabilité civile professionnelle n'est pas présentée comme une obligation universelle ; même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, une couverture adaptée peut être recommandée. (N01-C027 ; N01-SRC-010 ; sections Assurances obligatoires et Assurances facultatives).
Angle mort — Promettre un résultat, un délai ou une qualification que le professionnel ne maîtrise pas crée un risque avant même la mission.
Application Traverse
Soumettre l'offre fictive issue de TRV-P022 à trois scénarios de capacité, assurance et conflit d'intérêts.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	50 min
	Préparation individuelle
	IEB-N01-ACT-39-01

	90 min
	Contradiction accompagnée
	IEB-N01-ACT-39-01

	70 min
	Révision et journal
	IEB-N01-ACT-39-01



Livrable — IEB-N01-DEL-39 — Revue de cohérence missions-moyens-assurance-promesses-relais.
Équivalent accessible — Jeu de rôle remplacé par une revue écrite contradictoire de durée équivalente.
IEB-N01-U40 — Jour 20 — Évaluation finale des connaissances et du raisonnement
Objectif — Mobiliser les quatre blocs pour résoudre des situations nouvelles avec un score d'au moins 80 %.
L'évaluation finale des connaissances vérifie la mobilisation transversale des quatre blocs dans des situations nouvelles. Elle reste distincte de la clinique et exige au moins 80 %, avec trois tentatives maximum et remédiation.
Méthode en six gestes
Relire le contrat et les compétences.
Répondre sans document non autorisé.
Justifier les choix par faits, sources et limites.
Contrôler chaque réponse avant remise.
Analyser le score par compétence.
Suivre la remédiation avant toute nouvelle tentative.
Repères sourcés
Le juge peut confier une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. (N01-C001 ; N01-SRC-001 ; article 232).
Une action de formation peut être organisée selon différentes modalités permettant d'acquérir des compétences. (N01-C015 ; N01-SRC-005 ; article R6313-1).
Dans son champ, la convention précise intitulé, objectif, contenu, moyens, durée, part à distance et modalités de déroulement, suivi et sanction. (N01-C018 ; N01-SRC-006 ; article D6353-1, I, 1°).
Les certifications professionnelles reconnues dans les répertoires nationaux sont recherchées dans le RNCP ou le Répertoire spécifique. (N01-C019 ; N01-SRC-007 ; section moteur de recherche et rôle de France compétences).
Angle mort — Un score n'acquiert pas la clinique ; la connaissance et la production professionnelle sont deux preuves séparées.
Application Traverse
Réaliser l'épreuve transversale puis produire une fiche de remédiation sur les compétences non acquises.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	30 min
	Préparer la stratégie d'épreuve et rappeler le contrat de remédiation.
	IEB-N01-ACT-40-01

	180 min
	Réaliser l'évaluation finale transversale ; toute nouvelle tentative suit une remédiation documentée.
	IEB-N01-ACT-40-02



Livrable — IEB-N01-DEL-40 — Trace de tentative, score par compétence et remédiation éventuelle.
Équivalent accessible — Temps, navigation, formats de réponse et technologie d'assistance adaptés sans changer les objectifs ni le barème.
IEB-N01-U41 — Jour 21 — Clinique finale — dossier complet d'expertise
Objectif — Produire un dossier complet répondant à une mission synthétique, de la preuve à la conclusion et aux relais.
La clinique intègre mission, chronologie, preuves, analyse, sources, contradiction, rapport, limites et relais. Elle évalue la capacité à produire un dossier cohérent, pas une validation d'expertise réelle.
Méthode en six gestes
Contrôler l'inventaire clinique.
Répondre à chaque point de mission.
Tracer sources et preuves.
Traiter les contradictions.
Réviser la conclusion face à l'objection finale.
Remettre le dossier accessible et autoévalué.
Repères sourcés
Les normes homologuées sont en principe d'application volontaire. (N01-C064 ; N01-SRC-025 ; article 17, premier alinéa).
L'article 2 pose que la loi dispose pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. (N01-C067 ; N01-SRC-026 ; article 2).
Dans son champ, l'article L122-9 prévoit à l'achèvement un document attestant du respect de règles de performance énergétique et environnementale. (N01-C070 ; N01-SRC-027 ; article L122-9).
Dans son champ, l'article L122-10 prévoit à l'achèvement un document relatif au respect de règles d'acoustique et d'accessibilité. (N01-C073 ; N01-SRC-028 ; article L122-10, premier alinéa).
Angle mort — Toute cause, conformité, responsabilité ou garantie affirmée au-delà des preuves doit être retirée ou requalifiée.
Application Traverse
Finaliser TRV-P024 avec l'ensemble des pièces synthétiques et l'objection TRV-P021.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	25 min
	Cadrage et contrôle du contrat
	IEB-N01-ACT-41-01

	145 min
	Production évaluée
	IEB-N01-ACT-41-01

	40 min
	Auto-revue et remise
	IEB-N01-ACT-41-01



Livrable — IEB-N01-DEL-41 — Mission, chronologie, preuves, analyse, sources, contradiction, rapport et limites.
Équivalent accessible — Dossier intégré accessible ; oral remplaçable par audio ou texte, sans réduire la preuve attendue.
IEB-N01-U42 — Jour 21 — Production de bloc B4 — soutenance et plan d'activité
Objectif — Soutenir le dossier final, traiter les objections, expliciter ses limites et présenter un plan d'activité professionnelle prudent.
La soutenance défend le raisonnement, accepte la contradiction et relie les acquis à un plan d'activité prudent. Les modalités orale, audio ou écrite conservent la même rubrique et la même charge.
Méthode en six gestes
Présenter mission et architecture de preuve.
Expliquer les hypothèses et décisions.
Répondre aux objections par les pièces.
Reconnaître les limites et relais.
Présenter le plan d'activité corrigé.
Consigner l'autoévaluation et les remédiations.
Repères sourcés
Le candidat personne physique doit avoir exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec la spécialité demandée. (N01-C009 ; N01-SRC-003 ; article 2, 4°).
Une action de formation peut être organisée selon différentes modalités permettant d'acquérir des compétences. (N01-C015 ; N01-SRC-005 ; article R6313-1).
Les certifications professionnelles reconnues dans les répertoires nationaux sont recherchées dans le RNCP ou le Répertoire spécifique. (N01-C019 ; N01-SRC-007 ; section moteur de recherche et rôle de France compétences).
Le Guichet unique centralise les formalités de création, modification et cessation des entreprises. (N01-C021 ; N01-SRC-008 ; section Qu'est-ce que le Guichet unique ?).
Angle mort — La qualité d'une soutenance se mesure à la précision et à la capacité de révision, pas à l'assurance du ton.
Application Traverse
Soutenir le dossier Traverse et la feuille de route d'activité devant une contradiction accompagnée.
	Temps
	Travail obligatoire
	Activité

	25 min
	Cadrage et contrôle du contrat
	IEB-N01-ACT-42-01

	145 min
	Production évaluée
	IEB-N01-ACT-42-01

	40 min
	Auto-revue et remise
	IEB-N01-ACT-42-01



Livrable — IEB-N01-BLOCK-OUTPUT-04 — Dossier complet de mission, rapport, soutenance et plan d'activité conforme.
Équivalent accessible — Soutenance synchrone, audio asynchrone ou défense écrite avec même contradiction, durée et rubrique.
Contrôle final de la production B4
Le processus identifie les responsables, décisions, preuves, délais, incidents, retours arrière et conditions de clôture.
La proposition de mission explicite besoin, livrables, exclusions, pièces, accès et conditions d'acceptation.
L'inventaire distingue versions, doublons, fiabilités, lacunes, pièces critiques et demandes complémentaires.
Chaque contradiction est attribuée, datée, reliée aux preuves et suivie d'une décision traçable.
Tout aléa de sécurité conduit à un arrêt, une adaptation ou un relais ; aucune donnée manquante n'est inventée.
Les données sont minimisées, versionnées, séparées et assorties d'accès et de durées à qualifier.
Le rapport répond à la mission et relie constats, analyse, sources, contradictions, conclusions et limites.
La feuille de route d'activité ne promet ni titre, ni assurance, ni résultat non démontré.
Le seuil de connaissances ne remplace ni la clinique finale ni sa revue humaine réelle.
Aucune source protégée, donnée réelle, admission d'un cas réel ou validation professionnelle, judiciaire ou réglementaire n'est introduite.
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